责任分工和进度安排表

| 序号 | 主要任务 | 完成时限 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织编制全县电动汽车充电基础设施专项规划。 | 2017年12月 | 县发改委（排前面的单位为牵头单位，下同） |
| 2 | 研究制定住宅小区电动汽车充电基础设施建设方案。 | 2017年12月 | 县房管局、县规划建设局 |
|  | 督促各地完善独立占地的充电基础设施布局。新建住宅配建停车位100%建设充电基础设施或预留建设安装条件。 | 持续至2020年 | 县规划建设局、县房管局 |
|  | 新建大型公共建筑物（商场、宾馆、医院、办公楼、体育场馆等）配建停车场及社会公共停车场，按不少于规划停车位数10%的比例建设或预留充电基础设施建设条件。 |  | 县规划建设局、县房管局、县旅游局、县卫计委、县教体局、大型公共建筑物项目业主单位 |
| 3 | 研究制定各旅游景点电动汽车充电基础设施建设方案。 | 2017年12月 | 县旅游局 |
|  | 各旅游景点停车场实现充电设施全覆盖。 | 持续至2020年 | 县旅游局 |
|  | 完善电动出租车充电基础设施体系。 |  | 县交通运输局、出租车公司、县供电公司 |
| 4 | 推进全县文体场馆、中小学校、职业中学、工业园等场所电动汽车充电设施建设。 | 持续至2020年 | 县文广新局、县教体局、县工业园区管委会 |
| 5 | 推进县属党政机关事业单位电动汽车充电基础设施建设。 | 持续至2020年 | 县机关事务局、县直有关单位 |
| 6 | 研究制定充电基础设施电力安全管理规定，加大对用户私拉电线、违规用电、不规范建设施工等行为的查处力度。 | 持续至2020年 | 县供电公司、县发改委 |
| 7 | 力争2017年完成汽车站、火车站、迎宾馆、行政中心、文体中心、第一人民医院、党校、四中、职业中学等单位充电基础设施示范项目建设。 | 2017年12月底前 | 县交通运输局、县火车站、机关事务局、县接待办、县文广新局、县教体局、县委党校、县供电公司 |
| 8 | 研究制定支持电动汽车充电基础设施建设的金融政策。 | 2017年10月 | 县金融局 |
| 9 | 加强对充电基础设施及其设置场所的日常消防安全检查及管理，及时消除安全隐患。 | 持续至2020年 | 县消防大队、县安监局 |
| 10 | 制定完善电动汽车充电基础设施报装接电管理办法，优化流程，简化手续，提高效率。 | 2017年7月 | 县供电公司 |
| 11 | 对独立公共充电站用地、配建充电基础设施用地予以支持，其中城市公交企业充电基础设施用地按有关要求提供。 | 持续至2020年 | 县国土局 |
| 12 | 争取中央和省级资金支持符合条件的充电基础设施建设项目。 | 持续至2020年 | 县发改委、县财政局 |
| 14 | 监督执行电动汽车充电服务相关电价政策。 | 持续至2020年 | 县发改委（物价局） |
| 13 | 落实电动汽车充电基础设施中央和省级财政支持政策。 | 持续至2020年 | 县发改委、县财政局 |
| 14 | 完成市下达的电动汽车充电基础设施建设指导任务。 | 持续至2020年 | 县发改委、各有关责任单位。 |